ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Переясловского сельского поселения

Брюховецкого района

от_____________ №_________

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

по подготовке Переясловского сельского поселения к осенне-зимнему периоду

2015-2016 годов

| Наименование мероприятия | ед. измер. | кол-во | необходимо денежн. средств всего (млн. руб.) | в том числе |  |  |  |  | Срок исполнения | Ответствен ими Ф.И.О. должность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местного бюджета | краевого бюджета | средства предприя тия | прочие | дефицит |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 | II | 12 |
| I. Мероприятии по подготовке к ОЗП систем теплоснабжении теплоснабжающих предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт, реконструкции, строительство котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируемся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Приобретение топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Проверка приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка узла учета газа СОШ № 15 | Шт. | 1 | 0.040 | 0.040 |  |  |  |  | октябрь | Карамов ИР. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверка счетчика газа СДК | шт | 1 | 0,006 | 0,006 |  |  |  |  | октябрь | Калашник ова |  |
| ИТОГО |  | 2 | 0.046 | 0,046 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Выполнение предписания СКУ Ростехнадзора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провести воду н каждый класс COIII 7 | шт | 3 | 0.012 | 0.012 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установить питьевые фонтанчики в COIII 15(1 и 2 этаж) | шт | 2 | 0,015 | 15.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 5 | 0.027 | 0.027 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО но разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Мероприятия но подготовке к ОЗП систем теплоснабжении учреждений социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО но разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опрессовка системы теплоснабжения Переясловской амбулатории | шт | 1 | без затрат |  |  |  |  |  |  | Никитин В.В. |  |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опрессовка системы отопления СОШ 7, СОШ 15, ДЮСШ | шт | 3 | без затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО но разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт кабинета СДК | шт | 2 | 0.147 | 0,147 |  |  |  |  |  | Калашник ова Г.И. |  |
| замена окон СДК | шт | 2 | 0.036 | 0.036 |  |  |  |  |  | Калашник ова Г .И. |  |
| ИТОГО но разделу |  | 4 | 0.183 | 0,183 |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Мероприятия но подготовке к ОЗП систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт водопроводных линий с заменой труб совместно с населением | шт | 3 | 0,500 | 0.300 |  |  | 0.200 |  |  |  |  |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | К | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт канализации и СДК | шт | 1 | 0.100 | 0.100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Провести воду в каждый класс СОШ 7 | шт | 3 | 0.012 | 0.012 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установить питьевые фонтанчики на 1 и 2 этаже СОШ 15 | шт | 2 | 0.015 | 0.015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Частичная замена водопроводных труб в детсаде Березка | м | 10 | 0,008 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу |  |  | 0.635 | 0,435 |  |  | 0,200 |  |  |  |  |
| VII. Мероприятия но подготовке к ОЗП жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Мероприятия по подготовке к ОЗП электросетевого комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. Мероприятия по подготовке к ОЗП газового хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО но разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X. Мероприятия по подготовке к ОЗП специализированой техники и реагентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение песка, соли | тн | 60 | 0,100 | 0,100 |  |  |  |  |  | Шалимова |  |
| ИТОГО но разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы

Переясловского сельского поселения

Брюховецкого района 	В.Н. Сидоренко